# CLASSIC STORE

وثيقة متطلبات الأعمال BRD، ومواصفات متطلبات البرمجيات SRS، وهيكل تقسيم العمل WBS

الإصدار: 1.0  |  الحالة: مسودة للاعتماد  |  التاريخ: 19 أكتوبر 2026

# 0. الحوكمة والافتراضات

| المحور | القرار / الافتراض |
| --- | --- |
| المنتجات | فئات منتجات متنوعة؛ تحديد الفئات والخصائص التنظيمية لاحقًا |
| الانتشار | دولي؛ إطلاق مرحلي في دول مختارة |
| المخزون | مستودعات متعددة مع إمكانية نقل المخزون بينها |
| الدفع | إلكتروني + عند الاستلام وفق الدولة وشركة الشحن |
| العملات | عرض وتسعير متعدد العملات، مع عملة تسوية أساسية |
| التقنيات | Spring Boot / Java 21 / Next.js React / PostgreSQL |
| الفريق | مدير مشروع/محلل، مصمم UI/UX، Backend، Frontend، QA، DevOps |
| الجدول | تقدير أولي 9–12 شهرًا؛ يتغير حسب الدول والتكاملات |

هذه الوثيقة تحدد خط الأساس المقترح. يجب اعتماد الدول الأولى، فئات المنتجات، سياسات الضرائب، بوابات الدفع والشحن قبل تثبيت نطاق العقد والتكلفة.

# الجزء الأول: BRD — وثيقة متطلبات الأعمال

## 1. الرؤية والأهداف

إنشاء منصة تجارة إلكترونية دولية قابلة للتوسع، تتيح اكتشاف المنتجات وشرائها وشحنها، وتوفر للإدارة أدوات متكاملة لإدارة المحتوى والطلبات والمخزون والمدفوعات والمستودعات.

• تقديم تجربة شراء عربية/إنجليزية متجاوبة مع الأجهزة وتدعم RTL وLTR.

• خفض أخطاء المخزون عبر تتبع الكميات والحجوزات والحركات لكل مستودع.

• تمكين إدارة أسعار وأسواق وعملات وطرق دفع وشحن مختلفة.

• توفير تقارير تشغيلية ومؤشرات قياس موثوقة.

## 2. أصحاب المصلحة

| الطرف | المسؤولية |
| --- | --- |
| مالك المنتج | تحديد الأولويات واعتماد النطاق |
| مدير العمليات | الطلبات والمستودعات والشحن |
| المالية | التسويات والمدفوعات والاستردادات والضرائب |
| خدمة العملاء | الاستفسارات والإلغاءات والمرتجعات |
| فريق التطوير | التصميم والتنفيذ والاختبار والتشغيل |
| العميل النهائي | تصفح وشراء وتتبع الطلبات |

## 3. نطاق الأعمال

• داخل النطاق: الحسابات، الكتالوج، المتغيرات، البحث، السلة، إتمام الشراء، المدفوعات، الطلبات، الشحن، المرتجعات، الكوبونات، لوحة الإدارة والتقارير.

• داخل النطاق: المخازن المتعددة، التحويلات، حجز المخزون، تتبع التوفر حسب الدولة/منطقة الخدمة.

• داخل النطاق: المحتوى متعدد اللغات والعملات وسياسات الشحن والضرائب بحسب السوق.

• خارج نطاق الإصدار الأول ما لم يعتمد: سوق متعدد البائعين، تطبيق موبايل أصلي، ولاء متقدم، توصيات AI، محاسبة ERP كاملة.

## 4. سجل متطلبات الأعمال

| المعرف | المتطلب | الأولوية |
| --- | --- | --- |
| BR-01 | تمكين العميل من اكتشاف المنتجات والبحث والتصفية | حرج |
| BR-02 | عرض معلومات المنتجات والأسعار والمخزون بشكل صحيح | حرج |
| BR-03 | دعم حساب العميل والشراء كضيف بحسب السياسة | عال |
| BR-04 | سلة وCheckout يوضحان السعر والشحن والضرائب | حرج |
| BR-05 | دفع إلكتروني آمن ودفع عند الاستلام حسب السوق | حرج |
| BR-06 | إنشاء الطلب ومتابعة حالته وإشعار العميل | حرج |
| BR-07 | إدارة المخزون في عدة مستودعات دون بيع زائد | حرج |
| BR-08 | تخصيص مخزن أو تقسيم تنفيذ الطلب وفق القواعد | عال |
| BR-09 | إدارة الشحن والتتبع والمرتجعات والاسترداد | عال |
| BR-10 | إدارة الدول والعملات واللغات والتسعير | حرج |
| BR-11 | إدارة المنتجات والمحتوى والعروض والكوبونات | عال |
| BR-12 | صلاحيات تفصيلية وسجل تدقيق للإدارة | حرج |
| BR-13 | تقارير المبيعات والطلبات والمخزون والمدفوعات | عال |
| BR-14 | استمرارية التشغيل والمراقبة والنسخ الاحتياطي | حرج |

## 5. قواعد العمل

• لا يُعتمد الطلب المدفوع إلا بعد تحقق موثوق من حالة الدفع عبر الخادم أو Webhook.

• لا يسمح بحجز كمية تتجاوز المتاح القابل للبيع: الموجود − المحجوز − غير الصالح للبيع.

• يُحتفظ بسعر الصنف والعملة والضرائب والخصم وقت إنشاء الطلب كقيم ثابتة.

• الدفع عند الاستلام متاح فقط في الأسواق وطرق الشحن المصرح بها.

• يُسجل كل تغيير مهم في الطلب والمخزون والمدفوعات في سجل غير قابل للتعديل الاعتيادي.

• تحدد سياسة الاسترجاع والضرائب والخصوصية لكل سوق بعد المراجعة القانونية.

## 6. مؤشرات النجاح ومعايير قبول الأعمال

• إتمام رحلة الشراء من التصفح حتى تأكيد الطلب بنجاح في الأسواق التجريبية.

• عدم السماح ببيع زائد في اختبارات الشراء المتزامن.

• إمكانية تسوية الطلب مع عملية الدفع والشحنة والمخزن المخصص.

• قياس معدل إتمام الشراء، الطلبات المتأخرة، أخطاء الدفع، دقة المخزون، وزمن معالجة الطلب.

• تحديد أهداف رقمية نهائية للمؤشرات بعد جمع بيانات التشغيل الأساسية.

# الجزء الثاني: SRS — مواصفات متطلبات النظام

## 1. المعمارية التقنية

المعمارية المقترحة Modular Monolith؛ واجهة متجر Next.js/React TypeScript، ولوحة إدارة React، وخادم Spring Boot REST API، وقاعدة PostgreSQL، مع Redis للتخزين المؤقت وObject Storage للصور، وDocker وCI/CD للنشر. تُقسم طبقة الخادم إلى وحدات ذات حدود واضحة.

## 2. الأدوار والصلاحيات

| الدور | الصلاحيات |
| --- | --- |
| Guest | التصفح والسلة والشراء كضيف إن كان مفعلًا |
| Customer | الحساب والعناوين والطلبات والمفضلة |
| Support | عرض الطلبات وخدمة العملاء ضمن صلاحيات مقيدة |
| Warehouse Operator | الاستلام والتجهيز والتحويل والجرد |
| Catalog Manager | المنتجات والفئات والمحتوى |
| Finance | المدفوعات والتسويات والاستردادات |
| Admin | إدارة التشغيل والإعدادات |
| Super Admin | الصلاحيات والإعدادات الحساسة مع تدقيق كامل |

## 3. المتطلبات الوظيفية التفصيلية

## الهوية والوصول

| المعرف | المواصفة الوظيفية |
| --- | --- |
| FR-001 | تسجيل العميل بالبريد/الهاتف وفق السوق |
| FR-002 | تسجيل الدخول والخروج واستعادة الحساب |
| FR-003 | التحقق من الهوية وإدارة الجلسات |
| FR-004 | إدارة العناوين والملف الشخصي |
| FR-005 | تطبيق RBAC وتدقيق صلاحيات الإدارة |

## الكتالوج والمحتوى

| المعرف | المواصفة الوظيفية |
| --- | --- |
| FR-006 | إدارة فئات متداخلة ومنتجات ومتغيرات SKU |
| FR-007 | إدارة الصور والسمات والمواصفات متعددة اللغات |
| FR-008 | البحث والتصفية والترتيب والترقيم الصفحي |
| FR-009 | عرض توفر المنتج وفق السوق وقواعد المخزون |
| FR-010 | إدارة الصفحات والبانرات وSEO |

## الدول والتسعير

| المعرف | المواصفة الوظيفية |
| --- | --- |
| FR-011 | تفعيل أسواق ودول ولغات وعملات محددة |
| FR-012 | إدارة قوائم أسعار حسب السوق والعملة |
| FR-013 | حساب الضرائب والشحن قبل تأكيد الطلب |
| FR-014 | تثبيت سعر الصرف أو السعر المعتمد وقت الطلب |
| FR-015 | تقييد المنتجات وطرق الدفع حسب الدولة |

## المستودعات والمخزون

| المعرف | المواصفة الوظيفية |
| --- | --- |
| FR-016 | إنشاء مستودعات ومناطق خدمة |
| FR-017 | تسجيل الاستلام والصرف والتسويات والجرد |
| FR-018 | حجز المخزون وتحريره وانتهاء صلاحيته |
| FR-019 | اختيار مخزن التنفيذ وفق التوفر والمنطقة والأولوية |
| FR-020 | تحويل المخزون بين المستودعات وتتبعه |
| FR-021 | منع التحديثات المتعارضة باستخدام معاملات وقفل مناسب |

## السلة والشراء

| المعرف | المواصفة الوظيفية |
| --- | --- |
| FR-022 | إضافة وتعديل وحذف عناصر السلة |
| FR-023 | التحقق من السعر والتوفر عند Checkout |
| FR-024 | حساب الخصومات والشحن والضرائب والإجمالي |
| FR-025 | إنشاء طلب آمن بمعرف تكرار Idempotency Key |
| FR-026 | إرسال تأكيد الطلب وإظهار مرجعه |

## الدفع

| المعرف | المواصفة الوظيفية |
| --- | --- |
| FR-027 | إنشاء جلسة دفع عبر مزود خارجي معتمد |
| FR-028 | التحقق من Webhooks وتفادي تكرارها |
| FR-029 | دعم الدفع عند الاستلام بحسب القواعد |
| FR-030 | إدارة حالات فشل الدفع والإلغاء والاسترداد |
| FR-031 | مطابقة المبالغ والعملات ومراجع المعاملات |

## الطلبات والشحن

| المعرف | المواصفة الوظيفية |
| --- | --- |
| FR-032 | عرض الطلبات وتاريخ تغير الحالة |
| FR-033 | تخصيص المستودع وتجهيز الطلب |
| FR-034 | إنشاء الشحنة ورقم التتبع وتحديث الحالة |
| FR-035 | دعم تقسيم الطلب على شحنات عند الحاجة |
| FR-036 | إدارة الإلغاء حسب مرحلة التنفيذ |

## المرتجعات والتقارير

| المعرف | المواصفة الوظيفية |
| --- | --- |
| FR-037 | طلب إرجاع مع سبب وصور اختيارية |
| FR-038 | اعتماد الاسترجاع وربطه بالدفع والمخزون |
| FR-039 | إدارة العروض والكوبونات وشروط الاستخدام |
| FR-040 | تقارير الطلبات والمبيعات والمخزون والتسويات |
| FR-041 | إشعارات البريد والرسائل وفق الأحداث |
| FR-042 | سجل تدقيق للإجراءات الحساسة |

## 4. المتطلبات غير الوظيفية

| المعرف | المتطلب / معيار القياس المبدئي |
| --- | --- |
| NFR-01 | HTTPS/TLS، إدارة الأسرار، تشفير البيانات الحساسة وفق الحاجة |
| NFR-02 | صلاحيات على مستوى كل API وتسجيل أحداث الإدارة |
| NFR-03 | عدم تخزين بيانات البطاقة؛ الاعتماد على مزود دفع معتمد |
| NFR-04 | دعم العربية RTL والإنجليزية LTR وWCAG 2.2 AA كهدف تصميم |
| NFR-05 | زمن استجابة API الشائع P95 أقل من 500ms تحت حمل متفق عليه (باستثناء الخدمات الخارجية) |
| NFR-06 | هدف توافر أولي 99.9% شهريًا بعد اعتماد البنية والتكلفة |
| NFR-07 | نسخ احتياطية آلية واختبار استعادة دوري؛ تحديد RPO/RTO تعاقديًا |
| NFR-08 | تسجيل مركزي ومراقبة ومؤشرات وتنبيهات |
| NFR-09 | اختبارات وحدات وتكامل وE2E وحمل وأمان قبل الإطلاق |
| NFR-10 | امتثال خصوصية وضرائب وحماية المستهلك وفق الدول المعتمدة |

## 5. النموذج المنطقي للبيانات

| المجال | الجداول الأساسية |
| --- | --- |
| الهوية | users, roles, permissions, user_roles, addresses |
| الكتالوج | categories, products, product_variants, product_images, translations |
| التسعير | markets, currencies, price_lists, prices, tax_rules |
| المخازن | warehouses, inventory_balances, stock_movements, stock_reservations, transfers |
| التسوق | carts, cart_items, wishlists |
| الطلبات | orders, order_items, order_status_history, allocations |
| الدفع | payments, payment_transactions, refunds, webhook_events |
| الشحن | shipments, shipment_items, shipping_methods, tracking_events |
| التسويق | coupons, promotions, banners, pages |
| التدقيق | audit_logs, notifications, outbox_events |

قواعد قاعدة البيانات: UUID للمعرفات المناسبة، NUMERIC للأموال، مفاتيح أجنبية وفهارس مدروسة، قيد فريد على SKU وعلى معرفات أحداث الدفع، وترحيلات Flyway. يجب ربط الرصيد بمفتاح (warehouse_id, variant_id)، وتخزين كميات on_hand وreserved مع ضمانات معاملاتية.

## 6. دورة حياة الطلب والدفع والمخزون

• الطلب: DRAFT → PENDING_PAYMENT → CONFIRMED → ALLOCATED → PICKING → PACKED → SHIPPED → DELIVERED؛ مع مسارات CANCELLED وRETURNED.

• الدفع: INITIATED → PENDING → AUTHORIZED/CAPTURED أو FAILED/CANCELLED؛ ثم PARTIALLY_REFUNDED/REFUNDED عند اللزوم.

• حجز المخزون: ACTIVE → CONSUMED أو RELEASED أو EXPIRED؛ وكل انتقال يسجل حركة أو حدثًا موثقًا.

• يجب تعريف جدول انتقالات وصلاحيات لكل حالة؛ لا يسمح بالانتقال العشوائي أو المكرر.

## 7. واجهات API الأساسية

| الطريقة | المسار | الوظيفة |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/products | البحث وعرض المنتجات |
| GET | /api/v1/products/{id} | تفاصيل المنتج |
| POST | /api/v1/auth/login | الدخول |
| GET | /api/v1/cart | قراءة السلة |
| POST | /api/v1/cart/items | إضافة للسلة |
| POST | /api/v1/checkout/quote | احتساب التكلفة النهائية |
| POST | /api/v1/orders | إنشاء الطلب |
| GET | /api/v1/orders/{id} | تفاصيل الطلب |
| POST | /api/v1/payments/sessions | بدء الدفع |
| POST | /api/v1/webhooks/payments/{provider} | استقبال إشعار الدفع |
| GET | /api/v1/admin/warehouses | قائمة المستودعات |
| POST | /api/v1/admin/stock/transfers | طلب تحويل مخزون |

## 8. سيناريوهات القبول الحرجة

• عند شراء آخر قطعة بالتزامن لا ينجح سوى حجز واحد ولا يصبح الرصيد سالبًا.

• عند تكرار Webhook أو إعادة محاولة إنشاء الطلب لا يحدث تحصيل أو طلب مكرر.

• عند اختلاف عملة العرض والتسوية يظهر للعميل الإجمالي النهائي الصحيح وتُحفظ القيم.

• عند عدم توفر المخزون في مستودع واحد يطبق النظام سياسة التخصيص أو رفض الطلب بوضوح.

• عند رد مبلغ جزئي يتطابق الرصيد المسترد مع سجل المعاملة وحالة الطلب.

• لا يمكن لموظف مستودع الاطلاع على بيانات مالية خارج نطاق صلاحياته.

# الجزء الثالث: WBS — هيكل تقسيم العمل

## 1. الفريق والحوكمة

الفريق المقترح: مدير مشروع/محلل أعمال، مصمم UI/UX، مطورا Backend، مطورا Frontend، مهندس QA، ومهندس DevOps بدوام جزئي أو كامل حسب مرحلة التنفيذ. الاجتماعات: تخطيط أسبوعي، مراجعة Sprint كل أسبوعين، وإدارة تغييرات موثقة.

## 2. حزم العمل التفصيلية

| WBS | الحزمة | المسؤول | التسليمات | أسابيع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | التأسيس والحوكمة | PM | ميثاق المشروع، أصحاب المصلحة، RACI، المخاطر | 1–2 |
| 02 | تحليل الأعمال BRD | BA/PM | ورش العمل، العمليات، النطاق، الاعتماد | 2–4 |
| 03 | صياغة SRS ومعايير القبول | BA + Tech Lead | حالات الاستخدام، المتطلبات، التتبع | 3–6 |
| 04 | UX ونظام التصميم | UI/UX | خرائط رحلة، Wireframes، Figma، RTL | 3–8 |
| 05 | تصميم المعمارية والأمان | Tech Lead | قرارات تقنية، نمذجة المجالات، التهديدات | 4–7 |
| 06 | المستودعات البرمجية وCI/CD | DevOps | Repos، بيئات، خطوط بناء، أسرار | 4–7 |
| 07 | قاعدة البيانات والترحيلات | Backend | ERD، Flyway، Seed Data، قيود | 5–9 |
| 08 | الهوية والصلاحيات | Backend + Frontend | تسجيل، جلسات، RBAC، تدقيق | 7–11 |
| 09 | الكتالوج والمحتوى | Full Stack | منتجات، متغيرات، صور، CMS | 9–16 |
| 10 | المستودعات والمخزون | Backend + QA | رصيد، حجوزات، تحويلات، جرد | 10–19 |
| 11 | واجهة المتجر والبحث | Frontend | قوائم، تفاصيل، بحث، SEO | 11–19 |
| 12 | السلة والتسعير والشراء | Full Stack | Cart، Quote، Taxes، Checkout | 16–23 |
| 13 | الطلبات والتجهيز | Backend + Frontend | حالات، تخصيص، Picking، Packing | 19–27 |
| 14 | الدفع وCOD | Backend + QA | بوابة دفع، Webhooks، Refunds | 22–29 |
| 15 | الشحن والمرتجعات | Full Stack | تكاملات، Tracking، RMA | 25–33 |
| 16 | العروض والتقارير والإشعارات | Full Stack | Coupons، Analytics، Email/SMS | 27–36 |
| 17 | اختبارات التكامل والأداء والأمان | QA + All | E2E، حمل، UAT، معالجة العيوب | 33–43 |
| 18 | الإطلاق والتسليم | DevOps + PM | Production، Runbooks، تدريب، مراقبة | 41–48 |

## 3. تفاصيل المهام داخل الحزم

| الحزم | المهام الفرعية |
| --- | --- |
| 01–03 | توثيق حالات الاستخدام، رسم As-Is/To-Be، مصفوفة تتبع BRD↔SRS↔Tests، اعتماد الأولويات |
| 04–05 | تصميم جميع الشاشات الأساسية، Prototype، Design Tokens، API contracts، مراجعة أمنية |
| 06–08 | إعداد Dev/Staging/Prod، اختبارات CI، Schema Migration، IAM، Audit Logs |
| 09–11 | CRUD للمنتجات، ترجمة المحتوى، فلاتر البحث، إدارة المخزون، التحويلات، واجهة عرض المنتجات |
| 12–14 | إعادة حساب Checkout على الخادم، حجز مخزون آمن، إنشاء طلب، بوابة الدفع، Webhook Idempotency |
| 15–16 | التكامل مع الشحن، سياسة المرتجعات، كوبونات، تقارير، قوالب الإشعارات |
| 17–18 | اختبارات قبول الأعمال، اختبارات تزامن المخزون، اختبارات اختراق، نسخ واستعادة، خطة Rollback |

## 4. المراحل الرئيسية ومخرجاتها

| المرحلة | الموعد التقديري | معيار الخروج |
| --- | --- | --- |
| M1 — اعتماد التحليل | نهاية الشهر 2 | BRD/SRS معتمدان وتصميم أولي |
| M2 — أساس المنصة | نهاية الشهر 3 | بيئات، صلاحيات، كتالوج أولي |
| M3 — MVP داخلي | نهاية الشهر 6 | شراء تجريبي + مخزون متعدد |
| M4 — Beta | نهاية الشهر 8 | دفع وشحن وتقارير واختبارات |
| M5 — جاهزية الإنتاج | الشهر 9–11 | UAT وأمان وأداء ومراقبة |
| M6 — إطلاق واستقرار | الشهر 10–12 | إطلاق تدريجي ودعم تشغيلي |

## 5. الاعتماديات والمخاطر

| المخاطرة | التأثير | المعالجة |
| --- | --- | --- |
| عدم تحديد فئات المنتجات | إعادة تصميم السمات والكتالوج | اعتماد نموذج السمات قبل البناء |
| اختلاف الأنظمة الضريبية | تعقيد Checkout | إطلاق دول محددة ومراجعة مختص |
| تكاملات الدفع الدولية | تأخير الاختبار | اختيار مزود مبكرًا واستخدام Sandbox |
| بيع زائد بين المستودعات | خسارة تشغيلية | حجوزات معاملاتية واختبار تزامن |
| اختلاف أسعار العملات | نزاعات تسوية | سياسة سعر صرف وتثبيت أسعار الطلب |
| تعقيد الشحن الدولي | تأخير التسليم | تكامل مرحلي وسياسات مناطق واضحة |

## 6. تعريف الإنجاز (Definition of Done)

• الكود مراجع ومندمج في الفرع المعتمد؛ اختبارات الوحدات والتكامل ناجحة.

• واجهات API موثقة؛ ترحيلات قاعدة البيانات قابلة للتطبيق والتراجع المخطط.

• معايير القبول مختبرة في Staging مع بيانات ممثلة للأسواق والمستودعات.

• المراقبة والسجلات والصلاحيات والأمان والنسخ الاحتياطي مكتملة حسب المرحلة.

• المالك التجاري يوقع قبول الميزة أو يسجل ملاحظات معلنة.

## 7. القرارات المعلقة قبل اعتماد الإصدار النهائي

DEC-01: فئات المنتجات والخصائص والمتطلبات التنظيمية لكل فئة

DEC-02: أول دولتين أو ثلاث دول للإطلاق واللغات المطلوبة

DEC-03: العملة المحاسبية الأساسية وسياسة تحويل العملات

DEC-04: مزود أو مزودو الدفع ودعم COD بحسب الدولة

DEC-05: شركات الشحن وقواعد اختيار المستودع وتقسيم الشحنات

DEC-06: السياسات الضريبية والمرتجعات والخصوصية القانونية

DEC-07: عدد المستودعات المتوقع وعدد SKUs وحجم الطلبات

DEC-08: ميزانية الاستضافة ومؤشرات RPO/RTO والأداء المستهدفة

نهاية الوثيقة — مسودة عربية تفصيلية قابلة للمراجعة والاعتماد.